# Umowa nr /

zawarta w dniu ……………roku  pomiędzy :

przedszkolem miejskim nr 6 w Toruniu

Reprezentowanym przez :

| 1. |  |  |
| --- | --- | --- |

zwanym dalej  Zamawiającym , a

reprezentującą firmę pod nazwą :

UL. , NIP

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

## §1

Umowę zawarto w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na  zadanie remontowe pod nazwą :

Kompleksowy remont kuchni z zapleczem , Etap II (parter) w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu

## § 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie remontowe pod nazwą:

Kompleksowy remont kuchni z zapleczem, etap II (parter)

## § 3

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiony został w kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno – terenowymi placu budowy , a także realizacyjnymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiotu umowy.

## § 4

- Przedmiot umowy zostanie wykonany prze Wykonawcę z materiałów, urządzeń i   przy pomocy sprzętu, które dostarczy Wykonawca.

- Wszystkie materiały i urządzenia oraz robocizna powinny być zgodne z wymaganiami warun-ków technicznych wykonania i odbioru robót , Normami Polskimi , posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne , w przypadku występowania takiej konieczności również certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

- Na każde żądanie Zamawiającego materiały te i urządzenia zostaną poddane badaniom kontrolnym, których koszt poniesie Wykonawca.

## § 5

### Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

- Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu : 25.06.2018r.

- Zakończenie robót nastąpi do dnia : nie później jak 15.08.2018r.

§ 6

### Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy .

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Odebranie wykonanych robót .

- Zapłata umówionego wynagrodzenia.

## § 7

### Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi i standardami jakościowymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, prze-szkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

- Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.

## § 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie budowy

{ stref roboczych } oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy oraz metody organizacyjno – techniczne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie budowy w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt będzie dokonywał wywozu gruzu, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Właścicielem odpadów powstałych w trakcie realizacji robót jest Wykonawca.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

## § 9

- W zakresie wykonania przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentują :

- Dyrektor przedszkola p. Dorota Pesta

- Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów  p. Dariusz Polcyn

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………………..

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

## § 10

- W oparciu o złożoną ofertę ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na ogólną kwotę złotych brutto (w tym podatek VAT- 23%):

| zł. | Słownie : |  |
| --- | --- | --- |

- Wyżej wymieniona kwota wyczerpuje wszystkie roszczenia Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu określonego w niniejszej umowie.

- Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy rozliczona zostanie jednorazowo, fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

## § 11

### Czynności odbiorowe

- Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie ich trwania zostanie ujawnione istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem , aż do usunięcia tych wad.

## § 12

### Gwarancja.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy i liczy się od daty odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający powiadamia o tym Wyko-nawcę wyznaczając termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający może powierzyć usunięcie ujawnionych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, w przypadku kiedy Wykonawca przekroczy termin wyznaczony na ich usunięcie o 14 dni.

§ 13

### Kary umowne.

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach :

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

  - za zwłokę w przekazaniu placu budowy , w wysokości  0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego , w wysoko-ści 5,0 % wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

      - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy –  w wysokości  1,00 % wynagrodzenia ryczał-towego za każdy dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwa-rancji – w wysokości  1,00 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad

      - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego , w wysokości 5,0 % wynagrodzenia ryczałtowego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych, do rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 14

### Postanowienia końcowe.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:

1. Oferta Wykonawcy

| Wykonawca : |  | Zamawiający : |
| --- | --- | --- |